ГОРОДСКАЯ ДУМА

Муниципального образования

«Городское поселение

«Город Ермолино»

## КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ

«06» апреля 2011 года                                                                                        № 20

«Об утверждении Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального

образования «Городское поселение «Город Ермолино»

на 2011-2013 г.г.»

В целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение  «Город Ермолино», Городская Дума,

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2011-2013 г.г.

# 2. Финансирование мероприятий данной Программы осуществляется за счет собственных средств предприятий, средств областного и местного бюджетов.

# 3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Бодров В.В.

Глава муниципального образования

# Утверждена

# Решением

# Городской Думы МО «ГП «Г. Ермолино»

# от 06.04.2011 г. N20

# ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Городское поселение «Город Ермолино»

на 2011-2013 г.г.

## 1. Паспорт Программы

| 1.1 | Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Градостроительный кодекс РФ; |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Срок реализации программы | 3 года (2011-2013 гг.) |
| 1.3 | Заказчик | Администрация МО «ГП «Г. Ермолино» |
| 1.4 | Разработчики Программы | Администрация МО «ГП «Г. Ермолино» МУП «Ермолинские тепловые сети» |
| 1.5 | Цели и задачи Программы | - Разработка организационных, финансовых, производственных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - формирование плана комплексного развития энергоснабжающих систем -повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городе Ермолино и создание на этой основе условий для надежного обеспечения населения города энергоносителями. - повышение эффективности использования водных ресурсов в городе Ермолино и создание на этой основе условий для надежного обеспечения населения города водой. - бесперебойное обеспечение питьевой водой потребителей, в первую очередь социальную инфраструктуру и население. |
| 1.6 | Перечень основных мероприятий | - Определение основных направлений жилищной и промышленной застройки территории МО «ГП «Г. Ермолино»; - обеспечение земельных участков, предназначенных под застройку, инженерными коммуникациями |
| 1.7 | Исполнители основных мероприятий | - Администрация МО «ГП «Г. Ермолино» - МУП «Ермолинские тепловые сети» -ООО «Калужский областной водоканал» -ОАО «БЗРТО» |
| 1.8 | Ожидаемые результаты | - Обеспечение повышения надежности снабжения всеми видами энергии потребителей МО «ГП «Г. Ермолино» с учетом перспективы развития; - снижение процента износа инженерных коммуникаций; - обеспечение повышения качества оказываемых потребителям коммунальных услуг; - улучшение экологической обстановки в городском поселении |
| 1.9 | Источники финансирования | - областной бюджет; - местный бюджет; - собственные средства предприятий |

## 2. Пояснительная записка

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2011-2013 г.г. (далее - Программа) разработана в рамках реализации на территории городского поселения приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и направлена на осуществление мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

## Одним из этапов реализации механизма установления платы за подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения являются разработка и утверждение Программы.

## В задачу Программы входит:

## - создание условий для обеспечения земельных участков, определенных под строительство, коммунальной инфраструктурой.

-повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городе Ермолино и создание на этой основе условий для надежного обеспечения населения  города энергоносителями.

- повышение эффективности использования водных ресурсов в городе Ермолино и создание на этой основе условий для надежного обеспечения населения  города водой.

- бесперебойное обеспечение питьевой водой потребителей, в первую очередь социальную инфраструктуру и население.

### 3.1. Теплоснабжение

Качество тепловой энергии требует улучшения , а оплата за коммунальные услуги, выпадающих доходов МУП « ЕТС» большим бременем ложится на местный бюджет.

Анализ производства показывает, что на сегодняшний день производственное оборудование устарело и имеет износ по котельному оборудованию -50%, по тепловым сетям более 62 %. Процент современного оборудования составляет примерно 50%. Производственные мощности, эксплуатирующиеся более 20 лет, были построены на перспективу развития города, сегодня являются избыточными, имеют потери до 15 % и требуют модернизации. Оборудование физически и морально устарело и требует переход на энергосберегающие технологии.

Разработка и внедрение мероприятий Программы позволит решить вопросы качества теплоснабжения и сократить существенно потребление энергоресурсов.

### 3.2. Водоснабжение

### Основными водоснабжающими организациями на территории городского поселения «Город Ермолино» являются МУП «Ермолинские тепловые сети», ООО «Калужский областной водоканал», ОАО «БЗРТО».

Более 50 %  объектов водоснабжения  требует полной замены или модернизации. Качество и количество подаваемой воды требует улучшения , а оплата за коммунальные услуги, выпадающих доходов МУП « ЕТС» большим бременем ложится на местный бюджет.

Анализ производства показывает, что на сегодняшний день производственное оборудование устарело и имеет износ по насосному оборудованию -50%, по инженерным сооружениям и находящимся в них оборудованию 100 % ,по сетям более 82 %. Производственные мощности, эксплуатирующиеся более 30 лет, сегодня являются аварийными и требуют модернизации. Оборудование физически и морально устарело и требует переход на энергосберегающие технологии.

Химический анализ питьевой воды  указывает на наличие в ней стронция.

Анализ работы системы водоснабжения показал, что в пиковые часы разбора воды из системы водоснабжения, случаются перебои с подачей воды на верхние этажи потребителям. Кроме того, в разгар поливочного сезона частный сектор увеличивает потребление воды на хоз.нужды, что приводит к уменьшению давления в системе и ограничивает население многоквартирных домов в потреблении воды в центральной части г.Ермолино.

Разработка и внедрение мероприятий Программы позволит решить вопросы качества и количества потребления воды.

## 4. Основные направления развития инженерной инфраструктуры

## По состоянию на 01.04.2011 жилищный фонд МО «ГП «Г. Ермолино» составляет

## 234,7 тыс. кв. м, в том числе:

## - муниципальный – 48,0 тыс. кв. м;

## - частный – 166,7  тыс. кв. м.

## Общее количество домов -   1324   ед.

## В том числе:

## - одноэтажные жилые дома – 1229  ед.;

## - многоэтажные жилые дома - 95 ед. (от 2 до 5 этажей).

## В МО «ГП «Г. Ермолино» для строительства жилых домов планируется отвести земельные участки общей площадью  13  тыс. кв. м (таблица N 1).

### 4.1. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

### Мероприятия по теплоснабжению предусматривают в основном реконструкцию существующих котельных или строительство блочных газовых котельных.

### Перечень мероприятий представлен в таблице N 2.

### 4.2. Мероприятия по развитию системы водоснабжения

### и водоотведения

### Мероприятия направлены на решение проблем, отрицательно влияющих на качество и надежность предусматриваемых услуг водоснабжения и на повышение эффективности работы сооружений.

### Реализация данных мероприятий позволит обеспечить устойчивое водоснабжение действующих и планируемых строительством жилья и промышленных объектов, снизит уровень износа системы водоснабжения и водоотведения, повысит качество и надежность при одновременном снижении эксплуатационных затрат, оказываемых услуг, улучшит экологическое состояние окружающей среды.

### Перечень мероприятий представлены в таблице N 3.

## Таблица N 1

## Перечень

## земельных участков, планируемых под застройку

## жилыми домами

| N п/п | Наименование участка | Площадь земельного участка, кв. м | Площадь вводимых в эксплуатацию жилых домов, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1 | ул. Набережная | 10 000 | --- | 5 000 | 5 000 |
| 2 | ул. Кооперативная | 3 000 | --- | 3 000 | --- |
| 3. | Ул. 1 Мая (за зданием администрации) | 6 500 | 2 150 | 2 150 | 2 200 |
|  | Итого: | 19 500 |  |  |  |

## Таблица N 2

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

на 2011-2013 г.г.

| N п/п | Наименование проекта | Единица измерения | Всего прирост мощности, количество на 2011-2013 гг. | Период реализации программы комплексного развития системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1 | Строительство: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Блочная модульная котельная (с ГВС)в районе существующей Центральной котельной №1 по ул. пл. Ленина, д. 3 | Мвт | 15 Мвт | - | - | 15 Мвт |
| 1.2 | Блочная модульная котельная (с ГВС) В районе существующей котельной «ОПХ «Ермолино» | Мвт | 2,5 | - | 2,5 | - |
| 2 | Реконструкция |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт теплосетей: -отопление -ГВС | км | 18,3 10,8 | 2,3 1,5 | 6,0 3,3 | 10 6 |

## Таблица N 3

| №№ п.п. | Наименование проекта | Период реализации программы комплексного развития системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1. | Проектирование и строительство насосной станции 2-го подъема с вводом резервуара воды, объемом 500 м3 возле скважины№6 | Начало работ | --- | Окончание работ |
| 2. | прокладка водовода ПВХД ду76, протяженностью 800 п.м. от станции 2-го подъема до 1мая 27 . | Начало работ | Окончание работ | --- |
| 3. | -замена водовода от ЕТК до жд №1 по ул.Урицкого на ПВХД Ду 100 ,протяженностью 200 п.м | Выполнение работ | --- | --- |
| 4. | -замена водовода от арт.скв.№5 до арт.скв.№ 6,7 на ПВХД Ду 160,протяженностью 940 п.м | Начало работ | Окончание работ | --- |
| 5. | Прокладка водовода от водонапорной башни, расположенной в районе ЦРС и ЛПС до арт.скважины № 5 | --- | --- | Выполне-ние работ |

## Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения

|  | Водоотведение. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 6. | Замена, ремонт и восстановление канализационных колодцев ( 30 шт.) | 10 колодцев | 10 колодцев | 10 колодцев |
| 7. | Замена сетей системы канализации – 1 000 п.м. | 100 п.м. | 400 п.м. | 500 п.м. |

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2011-2013 г.г.